АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2014 г.                                                                                                 № 44

хутор Харьковский

Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах Харьковского сельского поселения Лабинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок  ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах Харьковского сельского поселения Лабинского района (прилагается).

2.Ведущему специалисту администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района (Лукьянцева), разместить настоящее постановление на  официальном сайте  администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

| Глава администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района | С.В.Парафиева |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района от 22.07.2014 г. № 44 |
| --- | --- |

# Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах Харьковского сельского поселения Лабинского района

# Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Харьковского сельского поселения Лабинского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и определяет организацию и проведение работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, организации и обеспечению безопасности дорожного движения, а также регулирует взаимоотношения, возникающие при ремонте и содержании автомобильных дорог и сооружений, и является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами (далее - лица), осуществляющими указанные работы.

2. Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог является обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств.

3. Осуществляя работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, физические и юридические лица руководствуются Правилами   благоустройства и  содержания территории Харьковского сельского поселения Лабинского района, утверждёнными решением Совета Харьковского сельского поселения Лабинского района от 24 августа 2012 года № 102/47.

4. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

оценку технического состояния автомобильных дорог;

разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчётов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчёты);

проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

приёмку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

5. При осуществлении работ по ремонту автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильных дорог о сроках такого ремонта и возможных путях объезда путём установки знаков дополнительной информации, размещения на официальном Интернет-портале администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района, а также через средства массовой информации.

В случае, если осуществление работ по ремонту автомобильных работ связано с временным ограничением или прекращением движения транспортных средств по автомобильным дорогам, пользователи автомобильных дорог информируются за 10 дней до начала осуществления работ по ремонту автомобильных дорог.

# Раздел II
Оценка технического состояния автомобильных дорог

6. Оценка состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог" в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определённым государственными стандартами и нормативными актами Министерства транспорта Российской Федерации.

7. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учётом анализа аварийности осуществляется планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

8. Планы дорожных работ (перечни объектов) утверждаются главой администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района.

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с планом   закупок Харьковского сельского поселения Лабинского района

# Раздел III
Разработка проектов или сметных расчётов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

9. Проекты или сметные расчёты разрабатываются в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них".

10. Цель разработки проектов и сметных расчётов содержания и ремонта автомобильных дорог - обеспечение выполнения необходимого комплекса ремонтных работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и совершенствование организации работ по содержанию автомобильных дорог.

11. При разработке сметных расчётов должны учитываться следующие приоритеты:

11.1. Проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий.

11.2. Проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в её состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земельного полотна, элементов водоотвода.

# Раздел IV
Содержание автомобильных дорог

12. Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

13. Работы по содержанию автомобильных дорог выполняются лицами, заключающими муниципальные контракты (договоры)   по итогам размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

# Раздел V
Ремонт автомобильных дорог

14. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги.

15. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются лицами в рамках муниципальных контрактов (договоров).

16. При проведении ремонтных работ лицами также выполняются работы по:

содержанию участков автомобильных дорог или отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения в зоне производства работ;

организации движения транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными с заказчиком и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации.

# Раздел VI
Приёмка и оценка качества работ

17. Приёмка и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ требованиям договора или муниципального контракта, проекта или сметного расчёта содержания и ремонта автомобильных дорог и технических регламентов.

18. Приёмка результатов выполненных работ по ремонту и ввод в действие участков ремонта автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с техническими нормами, а также условиями заключённого на их выполнение договора или муниципального контракта.

Глава администрации

Харьковского сельского поселения

Лабинского района	                                                                   С.В.Парафиева